南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2015年3月13日-19日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 顾伯忠 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 主任、研究员 |  |
| 杨世海 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 徐灵哲 |  | 新技术实验室 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 叶宇 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 凌寒 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 电装配工 |  |
| 出访国家或地区 | 俄罗斯 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  |  |
| 出访任务 | 赴俄罗斯调试2.5米望远镜机电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 35万（两次出访总预算） |  |  |  | 此次支出约12万元 |  |  |
| 离境日期 | 2015年1月16日 |  | 入境日期 |  |  | 2015年2月13日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-北京-莫斯科-基兹洛沃茨克-莫斯科-上海-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 1月16日顾伯忠等5人南京出发，16日北京离境，当天抵达目的地俄罗斯基兹洛沃茨克； 2月12日顾伯忠等5人俄罗斯基兹洛沃茨克出发，2月13日上海入境，当天返回南京； |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的工作任务如下： - 解决联调中控制系统出现的干扰问题； - 精调C1指向模型，建立N1、N2指向模型； - 调试偏置导星机构； - 解决其它光机电联调中的问题； 装调团队第一次于1月16日抵达俄罗斯以后，第二天就进入安装现场开始工作。 由于前一次控制系统干扰问题暴露的比较充分，装调团队在回所期间进行了认真总结、分析，准备了多种解决方案及相关器件。到现场后经过两天的调试，顺利解决了各种干扰问题，望远镜控制系统趋于稳定，在之后的调试过程中没有再出现干扰现象。 之后装调团队利用有限的晴夜，加班加点，分别完成了C1指向模型的精调，建立N1、N2指向模型及精调工作。使指向精度由初始的15角秒左右提高至全天区均方根值小于3角秒，优于技术要求全天区均方根值小于5角秒指标。 同时，装调团队对C1和NI偏置导星机构进行了调试，完成了两个导星机构导星目标指向模型的建立和校正，是的导星目标能顺利进入导星CCD靶面，达到预期效果。完成了校正导星比例尺及坐标对应关系的数据采集。由于时间关系及导星软件局部存在问题，未能完成导行系统调试的全部工作。 在14年12月期间，莫斯科大学工作人员，利用该望远镜进行了试观测，以检验望远镜性能。用望远镜配置的科学CCD，曝光300秒拍摄的天体照片能清晰分辨相邻0.4角秒的天体目标。见下图 |  |  |  |  |  |  |  |