南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：      （五个工作日）

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦MAIDANAK天文台执行1米望远镜改造任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 36339 |  |  |  | 15881 |  |  |
| 离境日期 | 2016年9月5日 |  | 入境日期 |  |  | 2016年9月14日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-北京-塔什干-撒马尔罕-塔什干-北京-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 1、9月5日-9月6日，南京-北京-塔什干-撒马尔罕-MAIDANAK天文台 2、9月13日-9月14日，MAIDANAK天文台-撒马尔罕-塔什干-北京-南京 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的工作任务如下： 1.解决望远镜安装主镜后不平衡问题； 2.解决赤经轴跟踪和指向过程中的抖动问题； 3.望远镜系统的软件调试； 4.望远镜TCS与OCS通讯方式调试； 5.望远镜指向模型制作； 6.望远镜的跟踪精度和指向精度测试； 装调团队于9月6日抵达MAIDANAK天文台以后，第二天就进入安装现场开始工作。 由于主镜安装后，导致了望远镜赤经轴与赤纬轴不平衡，在国家天文台的同事帮助下，先是粗调了望远镜的平衡，在经过精调，是望远镜基本处于平衡状态。 由于望远镜的基本状态改变，使得之前的控制参数无法满足要求，因此进行了望远镜控制系统参数的调试，改变了之前的控制参数，使得目前望远镜的运动状态相对平稳，可以正常的指向跟踪。 完成了指向模型的制作，并将指向模型加入到了控制系统中，使得指向精度大幅度提高。 完善TCS软件功能，完成了望远镜的OCS与TCS的通讯测试工作，并实现了使用OCS完全控制望远镜。 利用晴夜，加班加点，完成望远镜的盲跟、跟踪精度测试、指向精度测试等。 |  |  |  |  |  |  |  |