南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2017年8月18日-24日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 张志永 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 陈亮 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 高级工 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  |  |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行MAO1米望远镜升级改造项目光机电联调任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 139523 |  |  |  | 74088 |  |  |
| 离境日期 | 2017年7月24日 |  | 入境日期 |  |  | 2017年8月11日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-上海-首尔-塔什干-撒马尔罕-Maidanak天文台—撒马尔罕—塔什干-乌鲁木齐-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 7月24日，从上海离境，中转首尔，到达塔什干； 7月25日，塔什干-撒马尔罕- Maidanak天文台； 8月10日，Maidanak天文台-撒马尔罕-塔什干； 8月11日，从塔什干出发，中转乌鲁木齐（入境），到达南京。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的工作任务如下： 1.缩焦镜机构的装调； 2.滤光片机构和调焦机构的装调； 3.镜罩调试； 4.望远镜赤径轴和赤纬轴硬件调试； 5.TCS控制软件调试； 6.望远镜零点调整； 7.望远镜指向模型； 8.望远镜系统的光机电联调、试观测。 装调团队于7月25日抵达MAIDANAK天文台以后，第二天就进入望远镜现场开始工作。经过十六天的紧张工作，首先完成了主镜室及罩壳上配孔和镜罩调试，并安装装调工具，同时对TCS控制软件进行调试；其次在国台工作人员完成主副镜装调的基础上，完成了缩焦镜机构、滤光片机构和调焦机构的装调，由于此光学系统的主副镜部分面形参数未知，对缩焦镜两个透镜组之间的距离进行精调，以适应光学系统，同时对调焦机构和滤光片转轮机构进行精调，直到满足光学系统的要求；在光学装调完成的基础上，完成了望远镜赤径轴和赤纬轴硬件调试、零点调整和指向模型；最后完成望远镜的光机电联调和试观测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |