南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2018年7月27日- 8月2日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 张熙 |  | 天文光谱室 |  |  |  | 副研究员 |  |
| 出访国家或地区 | 美国 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 利用Apache Point天文台3.5米望远镜开展系外行星直接成像观测 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 65680 |  |  |  | 32723 |  |  |
| 离境日期 | 2018年6月21日 |  | 入境日期 |  |  | 2018年7月6日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-洛杉矶-新墨西哥州Apache Point天文台-洛杉矶-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 2018年6月21日，团队成员张熙由南京出发，飞抵美国洛杉矶并达到加州州立大学北岭分校（CSUN）； 2018年6月22日～6月24日，加州州立大学北岭分校（CSUN）天文物理系，高分辨率成像实验室内，调试97单元ExAO系统，完毕后打包装车； 2018年6月25日～6月26日，由洛杉矶出发，携带ExAO仪器，驾车前往新墨西哥州Apache Point天文台，中途在亚利桑那州Tucson住宿； 2018年6月27日，Apache Point天文台，将ExAO与ARC 3.5米望远镜对接，并在当天夜里开始试观测； 2018年6月28日～7月1日，Apache Point天文台，将ExAO系统与3.5米望远镜耐焦接口对接，进行系外行星高分辨成像科学观测； 2018年7月2日～7月3日，结束观测并打包仪器，驾车携带仪器返回洛杉矶； 2018年7月4日，加州州立大学北岭分校，在实验室中组装恢复ExAO并整理观测数据； 2018年7月5日～7月6日，团队成员张熙由洛杉矶出发，乘机回国。 郭晶因故未能参加此次观测任务. |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的主要目的是利用97单元ExAO系统对接Apache Point天文台ARC 3.5米望远镜并开展系外行星直接成像的科学观测，ExAO系统由南京天光所与加州州立大学北岭分校合作研制，此前在国内外多架2~4米级望远镜上测试成功并验证了通过自适应光学校正后的高分辨成像，证明我们的技术路线可以达到实测好于10E-5的对比度，能够用于直接成像观测年轻的热巨行星。自2015年起课题组已多次使用ARC3.5米望远镜进行了试观测，成功获得了对HR8799和Kappa And等目标的科学观测数据。为积累更多的观测数据，课题组于2018年向APO天文台购买了3.5米望远镜为期3年，共计10.5夜的观测时间，本次出访观测使用了其中3.5夜的时间并划分为2个整夜搭配3个下半夜时间。 出访人员与6月21日先期抵达加州州立大学北岭分校（CSUN），并在CSUN实验室中调试完成了97单元的ExAO系统，随后于6月26日，驾车携带仪器抵达位于美国新墨西哥州的APO天文台，并于当晚将ExAO组装完成；6月27日白天，在APO工作人员协助下，ExAO吊装至ARC 3.5米望远镜圆顶内并成功对接望远镜耐焦端口，当天夜间ExAO正式投入科学观测。 6月27日-7月1，我们利用ARC3.5米望远镜搭配ExAO自适应光学系统，在近红外波段观测了HR8799、GJ758和HD130948等存在已知系外行星或褐矮星伴星的目标，目的是验证我们已经掌握的系外行星直接成像观测的全部技术。受到降雨和多云天气的影响，观测期间的平均视宁度接近1.8”，有效观测时间也较少（<50%），不利于高对比度成像观测，虽然自适应光学在此情况下仍能够稳定工作并实现明显的成像质量改善，但离直接成像系外行星所需的衍射极限成像还有差距。7月2日观测结束，我们驾车携带仪器返回洛杉矶，随后在CSUN实验室内将ExAO复原，等待下一轮观测使用。 目前课题组正在处理本次观测获得的数据，希望能够通过IRS图像去噪算法，处理出HR8799周围较远的两颗系外行星或其他目标周围较亮的褐矮星伴星。同时我们还在联系APO天文台，继续申请了今年10月份在ARC 3.5米望远镜上的观测时间，计划开展新一轮观测以补足本次所测目标的科学数据，一旦我们最终验证ExAO成功直接成像探测到已知的系外行星，下一步就将正式转移至视宁度更好的台址如Canary Island和夏威夷，在4米级望远镜上正式开展系外行星直接成像搜寻的科学计划，届时目前的ExAO实验样机也将升级至一套正式仪器系统。 |  |  |  |  |  |  |  |