南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2018年10月11日-17日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  |  |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行MAO1米望远镜升级改造项目光机电联调任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 106504 |  |  |  | 13351 |  |  |
| 离境日期 | 2018年9月21日 |  | 入境日期 |  |  | 2018年9月29日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-塔什干-撒马尔罕-Maidanak天文台—撒马尔罕—塔什干-北京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 9月21日，从北京离境，到达塔什干； 9月22日，塔什干-撒马尔罕- Maidanak天文台； 9月27日，Maidanak天文台-撒马尔罕-塔什干； 9月28日-9月29日，塔什干-北京。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 此次项目组人员赴乌的主要任务是对乌兹别克斯坦Maidanak天文台MAO1米望远镜进行技术指标的检测，以及对所有操作、维护等进行最后的交接工作。具体包括： 1.进行设备调试工作。尝试修改望远镜观测策略； 2.环境监测系统状态检查及调试； 3.示范讲解4K CCD安装流程； 4.望远镜光学状态检查及确认，指向模型检查及确认，指向及跟踪装调检查及确认； 5.TCS控制软件优化，增加了图像中心同步功能； 6.望远镜零点调整； 7.望远镜指向模型； 8.望远镜系统的光机电联调、试观测； 9．整理文档与资料； 10.对乌方工作人员进行望远镜观测操作培训，并进行交流。 原计划出访人员是张志永、徐进和陈亮，张志永和陈亮因其他工作冲突未能成行。 徐进于9月22日抵达MAIDANAK天文台以后，原计划当晚进行望远镜的检测工作，后来由于交通问题，晚上很晚才到达天文台，故第二天才进入望远镜现场开始工作。在与乌方人员交流中，乌方人员反映说赤纬轴回零会有不成功的时候，而且不成功的概率很大，经过检查，发现是赤纬轴的码盘被污染了，有一些白色灰尘，通过高浓度酒精擦拭后，赤纬轴回零恢复正常。在望远镜运动过程中，发现镜筒的平衡招到破坏，经过重新配平衡后，望远镜工作恢复正常。尝试修改望远镜观测策略。增加了调焦系统的断电位置保存功能。 在光学装调完成的基础上，完成了望远镜赤径轴和赤纬轴硬件调试、零点调整和指向模型制作，完成望远镜的光机电联调和试观测工作，对望远镜的跟踪指向等性能进行了测试。最后对乌方工作人员进行望远镜工作原理讲解，并进行维护保养方法的培训。 |  |  |  |  |  |  |  |