南京天文光学技术研究所因公出访事前公示表

公示时间：2019年7月1日-5日

| 出访团组名称：赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行1米望远镜工作状态检查及维护任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 部门 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 张志永 |  |  | 南京天光所 |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |
| 徐进 |  |  | 南京天光所 |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |
| 陈亮 |  |  | 南京天光所 |  |  |  |  | 高级工 |  |  |  |
| 凌寒 |  |  | 南京天光所 |  |  |  |  | 中级工 |  |  |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |  |  |
| 拟离境日期 | 2019 年8 月16日 |  |  |  |  | 拟入境日期 |  |  | 2019年9月21日 |  |  |
| 计划行程路线 | 南京—北京—塔什干—撒马尔罕—Maidanak天文台—撒马尔罕—塔什干—北京—南京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访任务描述及出访行程安排 | 赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行1米望远镜工作状态检查及维护任务。 出访行程安排： 8月16日：南京-北京-塔什干（Tashkent）； 8月17日：从塔什干出发，乘火车至撒马尔罕，再乘坐汽车抵达Maidanak天文台； 8月18日-8月20日：对望远镜电控系统硬件进行检测，机械零部件维护； 8月21日-8月24日：对望远镜电控系统位置反馈进行检测，机械零部件维护； 8月25日-8月26日，对望远镜电控系统开展试运行工作； 8月27日-9月02日：对电控系统软件进行维护升级，配合国台完成CCD相机更换工作； 9月03日-9月17日：对望远镜做指向模型，在1米望远镜上开展试观测，基于观测结果，分析和总结望远镜此次技术改造后运行的稳定性及存在的问题； 9月18日：从Maidanak天文台乘汽车到撒马尔罕，再坐火车前往首都塔什干（Tashkent）； 9月19日：访问兀鲁伯天文研究所，中乌双方天文学家和技术人员对望远镜改造情况进行讨论和总结，并讨论后续运行维护工作； 9月20日：离开塔什干，返回北京； 9月21日：到达北京。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 | □研究所 |  | 项目名称：乌兹别克斯坦Maidanak天文台1米望远镜升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题编号： C144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □其他资助单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □国外资助单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （如研究所与外单位共同支付请具体说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算（元） | 合计 | 国际旅费 |  | 住宿费 | 伙食费 |  | 公杂费 |  |  | 城市间交通 | 其他费用 （会议注册费、签证费和必须的保险费用等） |
|  | 167982 | 34000 |  | 57553 | 40794 |  | 32635 |  |  | 0 | 3000 |
| 邀请单位介绍（附件请附上邀请信）： 兀鲁伯（Ulugh Beg）研究所 兀鲁伯（Ulugh Beg）天文台由撒马尔罕的古天文学家兀鲁伯建造，是当时世界著名的天文台之一。Ulugh Beg 天文研究所坐落在乌兹别克斯坦东南部塔什干市，其中包括太阳物理学部门、星系天文学和天体演化学系及Maidanak天文台等。 Maidanak天文台 Maidanak天文台（MAO）具有世界级的优良天文观测条件，其视宁度和世界著名的优良台址智利的Cerro Paranal天文台和La Palma的ORM（Observatorio del Roque de los Muchachos）天文台的接近，80%的时间视宁度小于0.8角秒，中值大约0.69角秒，甚至其视宁度统计情况超过了智利著名台址La Silla天文台。MAO的最佳观测季节是夏季（5月－10月份），和中国的各个观测台站具有良好的季节互补性。MAO由于其优秀的台址条件和独特的地理位置，可以开展多方面的天文巡天观测研究和国际天文联测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |